ИП Шукарева Наталья Васильевна

ИНН 772332018464, ОГРНИП 323774600046311

Р/счет 40802810240000009496 ПАО СБЕРБАНК г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

109390 г. Москва, ул. Люблинская, д.23, кв.19 Тел. +7(985) 479 14 42, nvsh@mail.ru

ОТЧЕТ

о результатах проведенного осмотра территории

ЖК Level Донской от 05.06.2024

В ходе проведенного осмотра территории ЖК Level Донской 05 июня 2024 года и обследования зеленых насаждений выявлены следующие замечания и нарушения:

- Работы по устранению замечаний, выявленных при осмотре 13.05.2024 года, выполнены не в

полном объеме.

- Сосны горные, сильно ослабленные в 2023 году, после проведенного комплекса мероприятий

за прошедший год, пришли в норму: имеют хорошую цветность хвои, приросты текущего года мощные и равномерные. Растения имеют здоровый вид. Требуется незначительная санитарная обрезка побуревших побегов (фото1, фото 2).

- Имеются замечания по прочесыванию и аэрации газона (фото 1, фото 4). Отмечается

недостаточный полив на отдельных участках газона (фото 6). Укладка рулонного газона на отдельных участках проведена с нарушением технологии – газон в рядах должен быть уложен с противоложным направлением роста дернины по отношению друг к другу.

- При ремонте газона на элементах геопластики путем посева семян газонных трав не

произведены их заделка и прикатывание (фото 11). Отсутствие этих мероприятий отрицательно скажется на всхожести и приживаемости газона.

- Требуется подсыпка растительного грунта вокруг кустарников, посаженных на холмах, так как

оголились кома земли, видны мешковина и сетка (фото 12). Это может привести к нежелательным последствиям: иссушению кома и ослаблению растений.

- Имеющиеся  на газоне выпады вследствие поражения фузариозом в ранневесенний период не

отремонтированы (фото 4 и фото 5). Обработка фунгицидом газона не проведена. Следует провести эти работы  в кратчайшие сроки.

- Не проведены прополки приствольных лунок с рыхлением почвы.

- Сухостой (фото 3, фото 8) в рядовой посадке из туи Брабант удален не полностью. Требуется

дальнейшее проведение работ по их санитарной прочистке с последующей формовочной стрижкой. Необходимо усилить работы по внекорневым подкормкам.

- Не проведена минеральные подкормки лип (фото 9). Деревья находятся в стрессовых

условиях. Предлагаю срочно провести необходимые мероприятия в соответствии с Техкартой и планом по СЗР.

- Требуется прочистка кроны у ели (фото 7).

- Требуется формовочная стрижка живой изгороди из кизильника (фото 10).

Приложение:

- Фотоотчет на 2-х листах

Шукарева Н.В.

ФОТООТЧЕТ

Фото 1                                              Фото 2                                              Фото 3

Фото 4                                               Фото 5                                              Фото 6

Фото 7                                             Фото 8                                          Фото 9

Фото 10                                      Фото 11                                           Фото 12